TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

HydroTech — Sistema de Monitoramento de Riscos de Enchentes

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto – FHO
Curso de Sistemas de Informação
Projeto de Pesquisa Interdisciplinar — 2026

Equipe: Diego Luiz Machado; Jhonnes Henrique de Matos Sabino; Kauã Divino de Souza Vieira; Lucas Lautenschlaeger Pellegrinetti; Pedro Henrique Gomes; Ricardo Rocha dos Santos.

Orientador: Prof. Me. Camilo César Perucci
Local: Araras/SP

# 1. Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026 | Equipe HydroTech | Elaboração do TAP reformulado a partir do projeto e do template fornecidos. |

# 2. Objetivos deste documento

Formalizar a evolução do projeto HydroTech, registrar sua situação atual, objetivos, principais entregas, requisitos, marcos, partes interessadas, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de aceitação, servindo como referência para a etapa de validação e aprimoramento da plataforma junto à Defesa Civil.

# 3. Situação atual e justificativa do projeto

O HydroTech é uma plataforma digital de monitoramento de riscos de enchentes. A versão atual do sistema já foi desenvolvida e o projeto entra em uma etapa de validação, aprimoramento e evolução, na qual as necessidades e melhorias serão levantadas junto à Defesa Civil.

O projeto foi motivado pela recorrência de enchentes no Brasil e pela necessidade de aproximar informações de monitoramento dos órgãos responsáveis da população. A solução busca apoiar a identificação de situações de risco e a comunicação preventiva, reduzindo o tempo de resposta diante de eventos hidrológicos.

A plataforma coleta e apresenta dados ambientais, incluindo nível da água, chuva acumulada, intensidade da chuva e previsão de precipitação. Com base nesses dados, classifica as regiões em níveis de risco baixo, médio ou alto e disponibiliza alertas por meio da plataforma web e do WhatsApp.

A etapa atual prioriza melhorias de software solicitadas ou validadas pela Defesa Civil. Hardware, sensores físicos, aquisição, instalação e manutenção de equipamentos não fazem parte do escopo atual.

# 4. Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

## 4.1 Objetivo geral

Aprimorar, validar e evoluir a plataforma HydroTech existente a partir das necessidades identificadas junto à Defesa Civil, implementando melhorias de software, realizando testes e validando incrementalmente as funcionalidades até a entrega da versão consolidada prevista para dezembro de 2026.

## 4.2 Objetivos específicos

Levantar e priorizar melhorias junto à Defesa Civil.

Manter e aprimorar o monitoramento de dados ambientais.

Aprimorar a classificação dos níveis de risco.

Melhorar o gerenciamento das áreas monitoradas e dos limites de alerta.

Aprimorar o dashboard e a visualização das informações.

Manter e aprimorar os mecanismos de alerta pela plataforma web e WhatsApp.

Corrigir problemas identificados durante os ciclos de validação.

Realizar testes de software e validação das melhorias.

Entregar uma versão consolidada do sistema até dezembro de 2026.

## 4.3 Critérios de sucesso e aceitação

Cada funcionalidade ou melhoria será submetida a testes realizados pelo responsável por QA/Scrum Master e pelo Product Owner. A entrega será considerada aceita quando os testes demonstrarem o funcionamento adequado e o PO e o QA validarem que os requisitos definidos foram atendidos.

Atendimento dos requisitos e melhorias priorizados.

Funcionamento adequado das funcionalidades após os testes.

Correção dos problemas identificados durante a validação.

Validação incremental das entregas pelo PO e QA.

Entrega da versão consolidada prevista para dezembro de 2026.

# 5. Produtos e principais requisitos

Produto principal: plataforma HydroTech — Sistema de Monitoramento de Riscos de Enchentes.

| ID | Requisito principal |
| --- | --- |
| RF01 | Gerenciar áreas de risco. |
| RF02 | Permitir configuração de limites de alerta por região. |
| RF03 | Coletar e disponibilizar dados ambientais. |
| RF04 | Monitorar o nível da água dos rios em metros. |
| RF05 | Monitorar volume de chuva acumulada. |
| RF06 | Monitorar intensidade da chuva. |
| RF07 | Disponibilizar previsão de precipitação para as próximas seis horas. |
| RF08 | Integrar APIs meteorológicas públicas. |
| RF09 | Classificar automaticamente o risco em baixo, médio ou alto. |
| RF10 | Exibir informações e alertas em tempo real. |
| RF11 | Enviar notificações por WhatsApp. |
| RF12 | Disponibilizar dashboard responsivo. |
| RF13 | Registrar e apresentar a situação atual das áreas monitoradas. |
| RF14 | Implementar melhorias de software validadas durante os ciclos com a Defesa Civil. |

# 6. Marcos

Como o sistema já se encontra desenvolvido, os marcos correspondem a ciclos semanais de levantamento, implementação, testes e validação. Os ciclos ocorrerão a cada sete dias, às quintas-feiras.

| Previsão | Marco |
| --- | --- |
| 27/08/2026 | Início e alinhamento com a Defesa Civil |
| 03/09/2026 | Ciclo de melhoria 01 |
| 10/09/2026 | Ciclo de melhoria 02 |
| 17/09/2026 | Ciclo de melhoria 03 |
| 24/09/2026 | Ciclo de melhoria 04 |
| 01/10/2026 | Ciclo de melhoria 05 |
| 08/10/2026 | Ciclo de melhoria 06 |
| 15/10/2026 | Ciclo de melhoria 07 |
| 22/10/2026 | Ciclo de melhoria 08 |
| 29/10/2026 | Ciclo de melhoria 09 |
| 05/11/2026 | Ciclo de melhoria 10 |
| 12/11/2026 | Ciclo de melhoria 11 |
| 19/11/2026 | Ciclo de melhoria 12 |
| 26/11/2026 | Ciclo de melhoria 13 |
| 03/12/2026 | Testes e ajustes finais |
| 10/12/2026 | Validação final |
| 17/12/2026 | Entrega da versão consolidada |

# 7. Partes interessadas do projeto

| Parte interessada | Função / envolvimento | Nível de interesse |
| --- | --- | --- |
| Defesa Civil | Principal cliente/usuário institucional previsto; levantamento e validação de necessidades. | Alto |
| População de áreas de risco | Beneficiária dos alertas e informações preventivas. | Alto |
| FHO | Instituição de ensino vinculada ao projeto. | Alto |
| Prof. Me. Camilo César Perucci | Orientador acadêmico. | Alto |
| Pedro Henrique Gomes | Product Owner; gestão da visão, requisitos e prioridades do produto. | Alto |
| Kauã Divino de Souza Vieira | Scrum Master / QA; processo Scrum, testes e qualidade. | Alto |
| Diego Luiz Machado | Arquiteto de Software / DBA. | Alto |
| Jhonnes Henrique de Matos Sabino | Engenheiro de Inteligência Artificial e Dados. | Alto |
| Lucas Lautenschlaeger Pellegrinetti | Desenvolvedor Backend. | Alto |
| Ricardo Rocha dos Santos | Desenvolvedor Frontend. | Alto |

# 8. Restrições

Projeto limitado ao desenvolvimento e evolução de software.

Desenvolvimento, aquisição, instalação e manutenção de hardware e sensores estão fora do escopo.

Os ciclos de evolução são organizados semanalmente, às quintas-feiras.

O projeto está inserido no contexto acadêmico do curso de Sistemas de Informação.

A integração com serviços externos depende da disponibilidade desses serviços.

Custos financeiros diretos atuais são praticamente nulos; eventuais serviços pagos ou infraestrutura futura deverão ser avaliados caso sejam necessários.

# 9. Premissas

A Defesa Civil será o principal cliente/usuário institucional previsto e contribuirá com necessidades e validações, sujeito à confirmação no contato inicial.

A infraestrutura de execução será, preferencialmente, disponibilizada localmente pela Defesa Civil, sujeita à confirmação.

As APIs utilizadas permanecerão disponíveis nas condições de uso adotadas pelo projeto.

A equipe terá disponibilidade para realizar os ciclos semanais de melhoria.

Os requisitos e melhorias serão priorizados conforme as necessidades identificadas e validadas.

O software continuará sendo o foco da solução na versão atual.

# 10. Riscos

| ID | Risco | Impacto | Probabilidade | Resposta inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mudança ou indisponibilidade de APIs externas. | Alto | Média | Monitorar integrações e tratar falhas. |
| R02 | Necessidades da Defesa Civil não estarem claramente definidas no início. | Médio | Média | Realizar levantamento e validação incremental. |
| R03 | Atrasos na validação das melhorias. | Médio | Média | Organizar ciclos semanais e registrar pendências. |
| R04 | Problemas de integração entre frontend, backend e serviços externos. | Médio | Média | Realizar testes de integração a cada ciclo. |
| R05 | Falhas identificadas durante a validação. | Médio | Média | Registrar, corrigir e retestar antes da aceitação. |
| R06 | Limitação de tempo da equipe acadêmica. | Médio | Alta | Priorizar requisitos e organizar atividades por ciclos Scrum. |
| R07 | Infraestrutura local da Defesa Civil não atender aos requisitos técnicos. | Médio | Média | Validar o ambiente antes da implantação/execução. |
| R08 | Aumento do escopo por solicitações de novas funcionalidades. | Alto | Média | Priorizar e validar as solicitações antes da implementação. |

# 11. Orçamento do Projeto

O custo financeiro direto estimado para a versão atual do projeto é de aproximadamente R$ 0,00. A solução utiliza tecnologias e componentes de software disponíveis gratuitamente no contexto adotado, e não contempla aquisição ou utilização de sensores físicos nesta versão.

Principais componentes:

| Item | Situação | Custo direto estimado |
| --- | --- | --- |
| Python/Django | Software utilizado no desenvolvimento | R$ 0,00 |
| Vue.js | Software utilizado no frontend | R$ 0,00 |
| PostgreSQL | Banco de dados | R$ 0,00 |
| APIs utilizadas | Serviços gratuitos nas condições adotadas | R$ 0,00 |
| Sensores/hardware | Fora do escopo atual | Não aplicável |
| Infraestrutura local | Prevista na Defesa Civil; | R$ 0,00 no projeto, a confirmar |
| Total direto estimado | Versão atual | Aproximadamente R$ 0,00 |

# 12. Equipe e responsabilidades

| Integrante | Função | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- |
| Kauã Divino de Souza Vieira | Scrum Master / QA | Facilitação do processo Scrum, acompanhamento e testes/qualidade. |
| Diego Luiz Machado | Arquiteto de Software / DBA | Arquitetura da solução, modelagem e administração do banco de dados. |
| Jhonnes Henrique de Matos Sabino | Engenheiro de Inteligência Artificial e Dados | Componentes de IA, dados e processamento/análise relacionados à solução. |
| Pedro Henrique Gomes | Product Owner (PO) | Visão do produto, requisitos, prioridades e validação das entregas. |
| Lucas Lautenschlaeger Pellegrinetti | Desenvolvedor Backend | Desenvolvimento e manutenção do backend, APIs e regras da aplicação. |
| Ricardo Rocha dos Santos | Desenvolvedor Frontend | Desenvolvimento e manutenção da interface e dashboard. |

# 13. Abordagem de desenvolvimento

O projeto utiliza Scrum Simplificado, com ciclos semanais de melhoria e divisão de responsabilidades. Como a versão inicial do sistema já foi desenvolvida, a etapa atual concentra-se no levantamento de necessidades, priorização, implementação, testes, correções e validação incremental junto à principal parte interessada.

# 14. Escopo

## 14.1 Dentro do escopo

Evolução e manutenção do software HydroTech.

Backend, frontend e banco de dados.

Integrações com APIs de software utilizadas pela solução.

Monitoramento e processamento dos dados ambientais.

Classificação dos níveis de risco.

Dashboard e gerenciamento de áreas de risco.

Alertas pela plataforma e integração com WhatsApp.

Testes, correções e validação das melhorias.

Implementação de melhorias solicitadas e priorizadas pela Defesa Civil, quando relacionadas ao software.

## 14.2 Fora do escopo

Desenvolvimento de hardware.

Aquisição de sensores físicos.

Instalação de sensores.

Manutenção de sensores e equipamentos.

Infraestrutura física necessária para sensores.

Atividades de engenharia ou manutenção de hardware.

# 15. Aprovações

Não há patrocinador formalmente definido no momento. O projeto será conduzido segundo a estrutura Scrum adotada pela equipe.

| Participante | Função | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Me. Camilo César Perucci | Orientador | ________________________ | ____/____/2026 |
| Pedro Henrique Gomes | Product Owner (PO) | ________________________ | ____/____/2026 |
| Kauã Divino de Souza Vieira | Scrum Master / QA | ________________________ | ____/____/2026 |

# 16. Considerações finais

Este Termo de Abertura estabelece as diretrizes para a etapa de evolução e validação do HydroTech. O projeto parte de uma plataforma já desenvolvida e concentra seus esforços, até dezembro de 2026, em melhorias de software orientadas pelas necessidades da Defesa Civil, testes, correções e validações incrementais.

A versão atual não contempla hardware ou sensores físicos. A infraestrutura de execução é prevista como local e disponibilizada pela Defesa Civil, dependendo de confirmação após o contato institucional. O custo financeiro direto estimado permanece praticamente nulo, considerando as tecnologias e APIs gratuitas utilizadas e a ausência de aquisição de hardware.

A aprovação deste TAP estabelece a referência inicial para acompanhamento das melhorias, requisitos, riscos, restrições, premissas, responsabilidades e critérios de aceitação do projeto.